Karta   Projektowa   NR II/2.4/1

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8, przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń.

2. Miejsce realizacji projektu

Powiat suwalski.

3. Uzasadnienie projektu

Droga krajowa nr 8 (E-67) jako korytarz transeuropejski łączy kraje Europy Zachodniej 
i Południowej z Helsinkami, przez Polskę (Suwałki), Litwę, Łotwę i Estonię. Ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku przejścia granicznego w Budzisku niesie za sobą szereg niebezpieczeństw wynikających z jego dużego natężenia (3100 pojazdów/dobę) i przewozu materiałów niebezpiecznych (1945 ładunków w 2003 r.). Głównym problemem jest wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, co uwidacznia się przez: kolizje i wypadki drogowe (437 zdarzeń, 5 osób zabitych - w 2003 r.), emisję substancji niebezpiecznych do środowiska (27 zdarzeń w 2003 r., 20 zdarzeń - w br.). W związku z tym warunki funkcjonowania transportu krajowego i międzynarodowego na drodze nr 8, którą prowadzony jest także miejski system transportowy, są znacznie pogorszone. Przyczynia się to do zmniejszenia spójności transportowej kraju i ogranicza dostępność przestrzeni miasta i powiatu. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez usprawnienie systemu ratownictwa i podniesieniu efektywności działań w związku z zakupem nowoczesnego pojazdu ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.

4. Opis projektu

Projekt przewiduje zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Realizacja projektu zapewni szybsze i skuteczniejsze działania w zakresie usług ratowniczych. Poprawi się więc schemat postępowania ratowniczego dotyczący obsługi zdarzeń (jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia, jak najszybsze wydobycie ofiar wypadków z samochodów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska), zmniejszając ciężkość wypadków, powodując spadek liczby zabitych i rannych. Nowy pojazd przyczyni się do zwiększenia niezawodności podejmowanych interwencji i poprawi warunki pracy ratowników. Zmiana na lepsze odczuwalna będzie zarówno podczas dojazdów interwencyjnych (znacznie bezpieczniejszym niż dotychczas stosowane pojazdem, jak też na skutek skrócenia czasu dojazdu) i prowadzenia akcji. Obniży się obciążenie pracą i ponoszone ryzyko przez ratowników.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| zmniejszenie ciężkości wypadków | 7/rok | Meldunki i raporty sporządzane na bieżąco i w rok po zakończeniu realizacji projektu.KM PSP w Suwałkach. | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych | 45 min/rok | Meldunki i raporty sporządzane na bieżąco i w rok po zakończeniu realizacji projektu. KM PSP w Suwałkach. | Odpowiednia jakość dróg, korzystny układ warunków ruchu drogowego. |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - samochód ratowniczy | 1 | Faktura kupna-sprzedaży. KM PSP w Suwałkach. Bezpośrednio po realizacji etapu projektu. | Decyzja Rady Powiatu o przystąpieniu do realizacji projektu-zabezpieczenie środków finansowych. Oferent, który dostarczy sprzęt zgodnie ze sporządzoną specyfikacją. |
| Wkład |  |  |  |
| - Powiat Suwalski 28,78% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 71,22% |  |  | 200 tyś. zł 495 tyś. zł |

6. Beneficjenci projektu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

7. Zasady wdrażania projektu

- W przypadku zaakceptowania projektu do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i podpisaniu umowy dofinansowania z Ministerstwem Infrastruktury (Instytucja Zarządzajaca), zostanie przygotowane postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem.

- W okresie od stycznia do kwietnia 2005 r. zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zakup samochodu poprzedzony będzie podpisaniem stosownej umowy na dostawę. W okresie od kwietnia do października 2005 r. pojazd będzie karasowany (zabudowany) zgodnie z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji. Odbiór końcowy odbędzie się w siedzibie dostawcy pojazdu.

- Na podstawie wystawionej faktury przez dostawcę zostaną przekazane środki finansowe a następnie zostanie złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o refundacje poniesionych wydatków.

- Audyt zostanie wykonany w okresie od października do listopada 2005 r. i będzie rzeczowym zakończeniem projektu.

- Na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę audytu, zostaną przekazane środki finansowe a następnie zostanie złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o refundację płatności końcowej.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
( podać nazwę i nr działania)   działanie nr 2.1.4  Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ułatwiające komunikację osób niepełnosprawnych.

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

( podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań): priorytet nr 1 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa, działanie nr 1.1 Rozwój systemu transportowego województwa.

- Sektorowe Programy Operacyjne

( podać nazwę programu i nr działania ): SPO-TRANSPORT, priorytet nr 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, działanie nr 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poddziałanie nr 2.3.2 Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- inne (jakie): Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2015 roku: cel nr c1 Poprawa warunków zamieszkania i bezpieczeństwa publicznego  mieszkańców.

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartał

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 694 870 | - | 694 870 | - | - |
| Środki UE | 494 870 | - | 494 870 | - | - |
| Budżet Powiatu | 200 000 | - | 200 000 | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - |

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Organizacyjny