Karta   Projektowa   NR  I/1.3/2

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Termomodernizacja obiektów stanowiących mienie powiatu

2. Miejsce realizacji projektu

Dowspuda, gmina Raczki, Suwałki, powiat suwalski,

3. Uzasadnienie projektu

Obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów stanowiących mienie Powiatu Suwalskiego będzie spełniany  z wykorzystaniem wszystkich możliwych zewnętrznych źródeł finansowania. Dbałość o należyty stan techniczny poszczególnych obiektów  będzie zsynchronizowana z ich pełnym, racjonalnym  wykorzystaniem.

4. Opis projektu

Zasoby  powiatu to: budynek szkoły w Dowspudzie, budynek siłowni przy szkole, internat, kotłownia, siedziba Gospodarstwa Pomocniczego, zabytkowa Kordegarda, budynki inwentarskie i magazynowe na terenie Dowspudy, budynek Powiatowego Urzędu Pracy,  baza Powiatowego Zarządu Dróg w Suwałkach oraz siedziba Starostwa. Planowane są remonty istniejących  budynków stanowiących mienie powiatu, z maksymalnym wykorzystaniem posiadanej powierzchni użytkowej.  Z uwagi na kosztochłonność   przedsięwzięć inwestycyjnych  planuje się wykorzystanie potencjalnych możliwości  rynkowych oraz zewnętrznych źródeł  współfinansowania, takich jak premia termomodernizacyjna. Poszczególne obiekty wymagają  prac   remontowych o bardzo zróżnicowanym zakresie. Jednakże w większości dotyczą one poprawy  parametrów  wpływających na uzyskanie lepszego współczynnika przenikania  ciepła, pozwolą na uniknięcie zbytecznych strat ciepła, a są to między innymi: wymiana okien,  docieplenie ścian zewnętrznych , naprawa lub wymiana pokryć dachowych, docieplenia stopodachów itp. Projekt realizowany będzie etapowo. Aby umożliwić wykorzystanie premii termomodernizacyjnej, w I etapie należy opracować audyty termomodernizacyjne. Następnie należy opracować dokumentację techniczną remontów w zakresie przewidzianym audytem, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.  Następnie należy sukcesywnie realizować prace remontowe, w miarę możliwości finansowych i skuteczności poszukiwań  współfinansowania.  Na II etap złożą się takie działania jak: wybór  wykonawcy robót zgodnie z ustawą- Prawo Zamówień Publicznych   Zakończenie robót  zamknie II etap projektu, który będzie koordynowany przez Wydział PIR Starostwa Powiatowego. III  etap  projektu  skupi  działania zmierzające do efektywnego wykorzystania niekonwencjonalnych rozwiązań: kolektory słoneczne, pompy cieplne, itp.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| -racjonalne gospodarowanie zasobami lokalowymi powiatu - Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów | Zmniejszenie jednostkowego kosztu eksploatacji posiadanej powierzchni użytkowej Po 2 latach od rozpoczęcia projektu | -Administracja obiektów | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| - przystosowanie obiektów do bardziej ekonomicznej eksploatacji | Ilość budynków poddanych pracom termomodernizacyjnym | administracja obiektów | Wypromowanie schroniska na ponadlokalnym rynku turystycznym |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| -energooszczędne obiekty mieszczące siedzibę Starostwa i podległe jednostki | Ok. 10000 m 2 powierzchni użytkowej w zasobach powiatu | -administracja | Nie zmniejszy się zainteresowanie wykorzystaniem istniejącej powierzchni użytkowej w poszczególnych budynkach |
| Wkład |  |  |  |
| - zasoby materialne (obiekt) i organizacyjne - zasoby ludzkie - środki finansowe |  |  | - projekt znajdzie uznanie i uzyska dofinansowanie - nie pogorszy się sytuacja budżetowa powiatu |

6. Beneficjenci projektu

Młodzież ucząca się w  Zespole Szkół w Dowspudzie

Turyści odwiedzający Dowspudę, Powiat Suwalski, Suwalszczyznę

Interesanci  i pracownicy Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz podległych jednostek

7. Zasady wdrażania projektu

I etap: 
1. Ustanowienie koordynatorów   reprezentujących  Starostwo Powiatowe we wszystkich fazach projektu.

2. Opracowanie  audytów dla poszczególnych  budynków.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  remontów poszczególnych budynków  w zakresie przewidzianym audytem, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.

4. Zatwierdzenie dokumentacji.
 II etap:

5. Wybór  wykonawcy robót zgodnie z ustawą- Prawo Zamówień Publicznych.   
6. Zakończenie robót. 
III  etap:
7. Działania zmierzające do efektywnego wykorzystania niekonwencjonalnych rozwiązań: kolektory słoneczne, pompy cieplne, itp.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.

(działanie 3.4.4. Rozbudowa bazy  noclegowo-gastronomicznej o różnym standardzie)
( działanie 2.1.3. Rozwijanie infrastruktury turystycznej towarzyszącej sieciom szlaków)

(działanie 3.1.6.  Inicjowanie, wspieranie i promocja nowych rodzajów usług turystycznych, tworzących pełną całoroczną ofertę dla turystów

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

Działanie 2.2.3. Wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, ekoturystyki i turystyki kwalifikowanej.

- Sektorowe Programy Operacyjne

- ZPORR, Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury

- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 /2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| III |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 545 000 | 6 000 | - | - | - |
| Środki UE | - | - | - | - | - |
| Budżet Powiatu | 145 000 | 6 000 | 49 000 | 60 000 | 30 000 |
| Inne | 400 000 | - | 180 000 | 160 000 | 60 000 |

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju