Karta   Projektowa   NR  I/1.2/2

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Ochrona bioróżnorodności obszarów wiejskich na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

2. Miejsce realizacji projektu

Obszar Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

3. Uzasadnienie projektu

Zachowania różnorodności biologicznej na obszarze wiejskim, poprzez łączenie idei ochrony przyrody z tworzeniem dodatkowych źródeł dochodu. Poprawa warunków socjalno-ekonomicznych mieszkańców wsi.

4. Opis projektu

1. zachowanie i odtwarzania starych odmian roślin (inwentaryzacja sadów na terenie SPK, zachowanie starych odmian sadowniczych, poprzez tworzenie szkółek zachowawczych),

2. zachowanie i propagowanie stosowanie rodzimych gatunków drzew i krzewów w zadrzewieniach przydomowych i śródpolnych,

3. odtwarzanie chowu starych ras zwierząt (wprowadzenie do hodowli kury zielononóżki kuropatwianej i gęsi suwalskiej).

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne |  |  |  |
| -Zachowanie oraz odtwarzanie bioróżnorodności obszarów wiejskich; - Podniesienie poziomu życia mieszkańców SPK; - Pozyskanie zainteresowanych realizacją projektu (m.in. kwaterodawców) | Liczba gospodarstw zgłoszonych do udziału | Suwalski Park Krajobrazowy | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| - podniesienie poziomu wiedzy na temat znaczenia rodzimych gatunków roślin i zwierząt oraz rolnictwa ekologicznego - próba stworzenia lokalnego produktu w oparciu o żywność ekologiczną. | - ilość gospodarstw zainteresowanych produkcją ekologiczną; - ilości wypromowanych produktów powstałych na bazie żywności ekologicznej | - ewidencja gruntów; - sprawozdania z realizacji projektu (SPK) | Wzrost bioróżnorodności. Wzrost zainteresowania ze strony turystów przybywających do SPK (specjalna oferta gastronomiczna); Podniesienie poziomu życia mieszkańców SPK |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| -wprowadzenie zadrzewień przydomowych, przydrożnych i śródpolnych (zwiększenie bioróżnorodności oraz wzrost poziomu estetyki otoczenia); - inwentaryzacja zasobów oraz stworzenie szkółek zachowawczych rodzimych odmian sadowniczych; - wprowadzenie do hodowli kury zielononóżki kuropatwianej i gęsi suwalskiej). | - nowe zadrzewienia; - ilość szkółek zachowawczych oraz ilość zachowanych odmian sadowniczych; - rozpowszechnienie hodowli rodzimych ras zwierząt; | - ewidencja gruntów; - sprawozdania z realizacji projektu (SPK) | - wypromowanie rodzimych gatunków zadrzewieniowych, ograniczenie wprowadzania gatunków obcych (np. obcych gatunków iglaków, itp.) -wypromowanie produktu lokalnego stworzonego w trakcie realizacji projektu (np. powidła ze starych odmian sadowniczych, soki, jaja kurze o mniejszej zawartości cholesterolu). |
| Wkład |  |  |  |
| - środki finansowe (pozyskane z funduszy pomocowych) - wkład pracy własnej zainteresowanych; - zasoby ludzkie; - zasoby materialne i organizacyjne |  |  | Projekt znajdzie uznanie i dofinansowanie. Po zakończeniu dofinansowania projekt kontynuowany będzie przez zainteresowanych mieszkańców SPK. |

6. Beneficjenci projektu

Mieszkańcy SPK, turyści odwiedzający teren SPK

7. Zasady wdrażania projektu

Instytucją odpowiedzialną za projekt jest Suwalski Park Krajobrazowy oraz Stowarzyszenie Miłośników SPK „Kraina Hańczy”  (organizowanie szkoleń, inwentaryzacja zasobów, wdrażanie, monitoring projektu) – 3 osoby (w tym koordynator projektu);

Społeczność lokalna – udział w szkoleniach, podjecie próby realizacji podstawowych założeń projektu, kontynuacja w następnych latach po zakończeniu projektu.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
Ochrona bioróżnorodności obszarów wiejskich poprzez ochronę, odtwarzanie i upowszechnianie tradycyjnych odmian roślin uprawnych i starych ras zwierząt (1.2.5.).

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

( podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań)

- Sektorowe Programy Operacyjne

( podać nazwę programu i nr działania )

- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 90 000 | 45 000 | 45 000 | - | - |
| Środki UE | 60 000 | 30 000 | 30 000 | - | - |
| Budżet Powiatu | 10 000 | 5 000 | 5 000 | - | - |
| Inne | 20 000 | 10 000 | 10 000 | - | - |

11. Wnioskodawca

Suwalski Park Krajobrazowy