Załącznik nr 4

- umowa …/GKN/2020

- z dnia ………………… 2020 roku

  - zawarta pomiędzy:

  - Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez:

1) Witolda Kowalewskiego – Starostę Suwalskiego,

2) Artura Łuniewskiego – Wicestarostę Suwalskiego,

przy kontrasygnacie Ewy Kamińskiej - Skarbnika Powiatu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

## ………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

## zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§1

Przedmiotem zamówienia jest inwentaryzacja osnowy wysokościowej na obszarze powiatu suwalskiego.

§2

- Rzeczowy zakres prac określają warunki techniczne będące integralną częścią umowy.

- Wszystkie niezbędne do wykonania umowy materiały dostarczy Wykonawca we własnym zakresie.

- Podzlecenie prac innej firmie wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§3

- Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy na 23.11.2020 r.

- Przedłożenie do wstępnej kontroli opracowanego materiału powinno nastąpić, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem określonym w ust. 1.

§4

- Cenę umowną za wykonanie całości prac określonych w § 1 umowy ustala się na ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………..).

- Cena ta obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonego w warunkach technicznych wraz z kosztami określonymi w § 2 ust. 2 umowy.

- Strony postanawiają, że zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie jednej faktury VAT dla Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ……… nr rachunku ……………………………. w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z załączonym protokołem odbioru. Za  dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia przelewu bankowego.

- Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych dokumentów.

- Płatnikiem faktur jest: Powiat Suwalski, ul. Świerkowa 60 NIP 844-20-81-910, odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

§5

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu 
i jakości robót oraz wpisywania uwag i zaleceń.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o swej gotowości przedstawienia do odbioru prac w terminie wyprzedzającym o 7 dni kalendarzowych termin określony w § 3 ust. 1 umowy.

- Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, najpóźniej w terminie 14 dni od wskazanej daty gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§7

- Zamawiający i Wykonawca robót mogą skorzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców.

- Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru przedstawić Zamawiającemu dokumentacje końcową skompletowaną zgodnie z warunkami technicznymi.

§8

- W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nienadających się do usunięcia, a wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający obniży wynagrodzenie (cenę umowną odpowiednio do utraconej wartości użytkowej).

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca nienadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania umowy po raz drugi, 
a Wykonawca naprawi na koszt własny szkody poniesione przez Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu Wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

§9

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2% ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac w stosunku do terminów określonych w §3, punkt 1.

- 0,5% ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad.

- Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.

§10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§11

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

- Wykonawca udziela rękojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy na okres …. miesięcy, poczynając od daty odbioru przedmiotu umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§14

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 
z których dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiający                                                                                   Wykonawca